## Slide 1: Avance del proyecto
http://localhost:4090/#/proyectos/1/avance
Proyecto: Proyecto Excepcional
Iteración | Puntos en el alcance | Velocidad | Puntos terminados acumulados
1 | 19 | 9 | 9
2 | 25 | 9 | 17
3 | 35 | 5 | 22
4 | 35 | 0 | 22

## Slide 2: API
{ Nombre del proyecto: "Proyecto Excepcional" ResumenDeIteraciones: [ { iteracion: "1", puntosEnElAlcance: "19", velocidad: "9", puntosTerminadosAcumulados: "9" }, { iteracion: "2", puntosEnElAlcance: "25", velocidad: "9", puntosTerminadosAcumulados: "17" }, { iteracion: "3", puntosEnElAlcance: "35", velocidad: "5", puntosTerminadosAcumulados: "22" }, { iteracion: "4", puntosEnElAlcance: "35", velocidad: "0", puntosTerminadosAcumulados: "22" } ] }
http://localhost:8080/api/v1/proyectos/1/avance

## Slide 3: Entradas
Del usuario
idProyecto
Desde la base de datos
Proyecto
Id
Nombre
Iteraciones
Id
Numero
IdProyecto
Historias
Id
EstimacionEnPuntos
IdProyecto
IntroducidaEn
TerminadaEn
FueraDelAlcanceEn